# CareerCompass

Tài liệu Phân công Công việc & Class Diagram

Đồ án SU26SWP02 — Personalized Career Orientation & Learning Roadmap Platform

Nhóm 7 thành viên · Mô hình chia việc: vertical-slice (mỗi người làm trọn 1 gói frontend + backend)

Tech stack: Java Spring Boot + Thymeleaf + HTMX + Chart.js + Tailwind CSS

# 1. Quy ước chung

Mỗi gói (P1–P7) là một vertical-slice: người phụ trách làm TRỌN từ template Thymeleaf (frontend) đến Controller/Service/Repository/Entity (backend) của chức năng đó.

## 1.1 Cấu trúc package

com.careercompass
  ├─ config        (P1: Security, OAuth)
  ├─ kernel        (P1: User, Role, ActivityLog, UserProfileService)
  ├─ onboarding    (P2)
  ├─ mentor        (P3)   ├─ profile (P3)
  ├─ roadmap       (P4)   ├─ skillgap (P4)
  ├─ market        (P5)   ├─ dashboard (P5)
  ├─ portfolio     (P6)
  └─ admin (P7)    └─ counselor (P7: templates)

## 1.2 Quy ước Git

Nhánh: feature/p<số>-<tên-ngắn>  (vd: feature/p3-mentor).

Mỗi gói 1 nhánh; merge vào develop qua Pull Request, ít nhất 1 review.

P1 (Leader) merge nền tảng vào main/develop TRƯỚC, cả nhóm pull về rồi mới bắt đầu.

## 1.3 Quy ước giao diện

Dùng layout/fragment chung do P1 cung cấp (th:replace), KHÔNG tự dựng nav/theme riêng.

Tông màu theo wireframe: nền #0F172A, surface #1E293B, primary #3B82F6, accent #8B5CF6.

Tương tác động: ưu tiên HTMX (cập nhật từng mảnh HTML) thay vì viết nhiều JS.

# 2. Kiến trúc & nguyên tắc độc lập

Nguyên tắc: mọi thứ DÙNG CHUNG nằm ở 'Shared Kernel' (P1). Các gói khác chỉ ĐỌC kernel rồi tự xây module riêng, hạn chế gọi chéo nhau.

## 2.1 Bản đồ phụ thuộc

P1 (Kernel: User/Role/Auth/Layout/ActivityLog/config)  <-- tất cả chỉ ĐỌC
P7.SkillTreeTemplate  --(đọc)-->  P4         (1 hợp đồng; P7 giao seed tuần 1)
P4.UserNodeProgress   --(đọc)-->  P5.Dashboard
Onboarding(P2) GHI User  -->  P3/P4/P6 chỉ ĐỌC lại User
LLM dùng ở P3 (chat) và P6 (tóm tắt) -> mỗi gói tự gọi, không phụ thuộc nhau

## 2.2 Bảng phân công tổng quan

| Gói | Người | Màn hình | FR chính |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Leader | ① Login · ⑫ Quên MK | FR6.1, FR6.2(base) |
| P2 | TV2 | ② ⑩ ⑪ Onboarding | FR2.1, FR1.3, FR5.1, FR3.1 |
| P3 | TV3 | ④ AI Mentor · ⑨ Profile | FR1.1, FR1.2, FR1.3, FR6.2 |
| P4 | TV4 | ⑤ Roadmap · ⑥ Skill Gap | FR2.2–2.4, FR3.1–3.3 |
| P5 | TV5 | ⑦ Market Pulse · ③ Dashboard | FR4.1–4.3, FR2.4, FR6.2 |
| P6 | TV6 | ⑧ E-Portfolio · ⑬ Public | FR5.1, FR5.2, FR5.3 |
| P7 | TV7 | ⑭ Admin · ⑮ User Mgmt · ⑯ Counselor | mở rộng + actor đề bài |

# 3. Class Diagram tổng thể

Mô hình dữ liệu toàn dự án, nhóm theo gói sở hữu entity:

## 3.1 Bảng hợp đồng dữ liệu (ai ghi – ai đọc)

| Dữ liệu / Entity | Chủ sở hữu | Ghi bởi | Đọc bởi |
| --- | --- | --- | --- |
| User, UserSkill, ActivityLog | P1 Kernel | P1, P2(onboarding), P3(profile) | tất cả |
| CareerRole, Skill, SkillTreeTemplate, SkillNode, LearningResource | P7 | P7 | P2, P4 |
| MentorSession, ChatMessage | P3 | P3 | — |
| UserNodeProgress, SkillGapReport | P4 | P4 | P5 (dashboard) |
| JobTrend | P5 | P5 (scraper) | — |
| GitHubRepo, EPortfolio | P6 | P6 | — |

ActivityLog.type gợi ý: CHAT, GAP_REPORT, NODE_DONE, REPO_SYNC, ROLE_SET, LOGIN.

# 4. Chi tiết từng gói công việc

## P1 — Leader — Kernel & Auth

Mục tiêu: Dựng nền tảng cả dự án + xác thực. PHẢI xong sớm nhất để mở khoá cả nhóm.

Màn hình & FR:

① Login (FR6.1: Email/Password + Google OAuth 2.0)

⑫ Quên mật khẩu

Frontend (Thymeleaf):

layout/base.html — fragment topbar + theme + nav (cả nhóm th:replace)

auth/login.html (form + nút Google), auth/forgot.html, auth/reset.html

Backend (Java / Spring Boot):

SecurityConfig: formLogin + oauth2Login + authorizeHttpRequests theo Role

AuthController: GET /login, /forgot; POST /forgot, /reset

CustomUserDetailsService, OAuth2SuccessHandler (tạo/đồng bộ User khi login Google)

UserProfileService: setTargetRole(), setGithub(), storeTranscript(), replaceSkills() — P2/P3 gọi

ActivityLogService.log(user, type, desc) — mọi module gọi

Dữ liệu & phụ thuộc:

Entity: User, UserSkill, ActivityLog · Enum: Role, AuthProvider

Cung cấp: bảng User + UserProfileService + ActivityLogService + base layout

Định nghĩa Hoàn thành (DoD):

Đăng nhập Email + Google chạy được

Phân quyền theo Role (Student/Counselor/Admin)

Layout/nav chung dùng được cho mọi trang

Seed sẵn 1 tài khoản Admin

Class diagram của gói:

## P2 — Onboarding

Mục tiêu: Wizard 3 bước thu thập dữ liệu hồ sơ, lưu vào User (qua UserProfileService).

Màn hình & FR:

② Chọn Target Role (FR2.1)

⑩ Upload transcript + liên kết GitHub (FR1.3, FR5.1)

⑪ Chọn kỹ năng hiện có (FR3.1)

Frontend (Thymeleaf):

onboarding/step1_role.html (lưới thẻ nghề)

step2_sources.html (kéo-thả PDF + nút GitHub)

step3_skills.html (chip chọn skill) — dùng khung stepper

Backend (Java / Spring Boot):

OnboardingController: GET/POST từng bước

OnboardingService: validate + gọi UserProfileService (setTargetRole/setGithub/storeTranscript/replaceSkills)

Lưu file transcript vào /uploads

Dữ liệu & phụ thuộc:

Không sở hữu entity (ghi vào User/UserSkill của Kernel)

Đọc: CareerRole + Skill catalog (từ P7) để hiển thị lựa chọn

Định nghĩa Hoàn thành (DoD):

Hoàn tất wizard → User có targetRole, github, transcript, skills

Bỏ qua được, redirect Dashboard khi xong

Class diagram của gói:

## P3 — AI Mentor + Profile

Mục tiêu: Chat tư vấn nghề bằng LLM (cá nhân hoá theo transcript+GitHub) + trang Profile/Settings.

Màn hình & FR:

④ AI Mentor (FR1.1, FR1.2, FR1.3, FR6.2)

⑨ Profile & Settings (FR6.1, FR6.2, FR1.3)

Frontend (Thymeleaf):

mentor/chat.html — sidebar lịch sử + khung chat + ô nhập (HTMX append tin nhắn)

profile/settings.html — tài khoản + nguồn dữ liệu + dữ liệu đã lưu

Backend (Java / Spring Boot):

MentorController: GET /mentor, POST /mentor/send (trả fragment HTMX)

MentorService: dựng prompt từ transcript+GitHub, gọi LlmClient, lưu ChatMessage

LlmClient: gọi API GPT-4/Gemini (key lấy từ config của P1)

ProfileController/ProfileService: xem-sửa account (gọi UserProfileService)

Dữ liệu & phụ thuộc:

Entity: MentorSession, ChatMessage (enum Sender) · Đọc: User (transcript, github)

Định nghĩa Hoàn thành (DoD):

Chat hỏi-đáp có lưu lịch sử (mỗi cuộc = 1 Mentor Session)

Câu trả lời dùng dữ liệu cá nhân

Profile sửa được thông tin & nguồn dữ liệu

Class diagram của gói:

## P4 — Roadmap + Skill Gap

Mục tiêu: Vẽ Skill Tree từ template + theo dõi tiến độ; phân tích khoảng cách kỹ năng + xuất PDF.

Màn hình & FR:

⑤ Dynamic Roadmap / Skill Tree (FR2.2, FR2.3, FR2.4)

⑥ Skill Gap Analysis (FR3.1, FR3.2, FR3.3)

Frontend (Thymeleaf):

roadmap/tree.html — 3 tầng, node theo trạng thái, panel chi tiết + ≥2 link, nút mark-complete (HTMX)

skillgap/report.html — 3 cột + biểu đồ Chart.js + nút Export PDF

Backend (Java / Spring Boot):

RoadmapController: GET /roadmap, POST /roadmap/complete/{nodeId} (fragment)

RoadmapService: đọc SkillTreeTemplate của targetRole → render + gắn trạng thái

ProgressService: cập nhật UserNodeProgress, tính % tiến độ

SkillGapController/SkillGapService: so UserSkill vs skill yêu cầu của role

PdfService: OpenPDF / Flying Saucer xuất báo cáo PDF (FR3.3)

Dữ liệu & phụ thuộc:

Entity: UserNodeProgress (enum NodeStatus), SkillGapReport

Đọc: SkillTreeTemplate/SkillNode/LearningResource (P7), UserSkill (Kernel)

Định nghĩa Hoàn thành (DoD):

Tree hiển thị đúng template theo role

Mark-complete cập nhật % real-time (HTMX)

Báo cáo gap + danh sách ưu tiên + tải được PDF

Class diagram của gói:

## P5 — Market Pulse + Dashboard

Mục tiêu: Thu thập xu hướng tuyển dụng (scraper theo lịch) + trang Dashboard tổng hợp.

Màn hình & FR:

⑦ Market Pulse (FR4.1, FR4.2, FR4.3)

③ Dashboard (FR2.4, FR6.2)

Frontend (Thymeleaf):

market/pulse.html — biểu đồ cột Chart.js + từ khoá hot + tăng/giảm

dashboard/home.html — thẻ tiến độ + kỹ năng + hoạt động gần đây

Backend (Java / Spring Boot):

ScraperService: @Scheduled hằng ngày, lấy JD từ LinkedIn/TopCV → lưu JobTrend (FR4.1)

KeywordAnalysisService: đếm tần suất từ khoá → công nghệ hot (FR4.2)

MarketPulseController/Service: cấp dữ liệu cho biểu đồ (FR4.3)

DashboardController/Service: đọc UserNodeProgress (%) + ActivityLog (hoạt động) + đếm skill gap

Dữ liệu & phụ thuộc:

Entity: JobTrend · Đọc: ActivityLog (Kernel), UserNodeProgress (P4)

Định nghĩa Hoàn thành (DoD):

Scraper chạy theo lịch + lưu dữ liệu

Biểu đồ xu hướng tương tác

Dashboard tổng hợp đúng số liệu

Class diagram của gói:

## P6 — E-Portfolio

Mục tiêu: Đồng bộ repo GitHub, AI tóm tắt README, sinh trang portfolio công khai chia sẻ qua URL.

Màn hình & FR:

⑧ E-Portfolio quản lý (FR5.1, FR5.2, FR5.3)

⑬ E-Portfolio công khai (FR5.3)

Frontend (Thymeleaf):

portfolio/manage.html — banner GitHub + lưới repo + thanh URL chia sẻ

portfolio/public.html — trang công khai (KHÔNG cần đăng nhập)

Backend (Java / Spring Boot):

PortfolioController: trang quản lý

PublicPortfolioController: GET /p/{slug} (permitAll)

GitHubService: gọi GitHub API lấy danh sách repo công khai (FR5.1)

RepoSummaryService: gọi LLM tóm tắt README → mục tiêu + tech-stack (FR5.2)

PortfolioService: sinh slug/URL chia sẻ (FR5.3)

Dữ liệu & phụ thuộc:

Entity: GitHubRepo, EPortfolio · Đọc: User (githubUsername)

Định nghĩa Hoàn thành (DoD):

Sync được repo từ GitHub

AI tóm tắt repo từ README

Trang public mở bằng URL, không cần đăng nhập

Class diagram của gói:

## P7 — Admin + Academic Counselor

Mục tiêu: Quản trị hệ thống + phân quyền; Counselor biên soạn Skill Tree template (nguồn cho FR2.2).

Màn hình & FR:

⑭ Admin Dashboard (mở rộng)

⑮ Quản lý User & Phân quyền (mở rộng)

⑯ Counselor — Skill Tree Template Editor (actor đề bài)

Frontend (Thymeleaf):

admin/dashboard.html — thống kê + sức khoẻ hệ thống

admin/users.html — bảng user + đổi Role/khoá

counselor/template_editor.html — sửa node theo từng role

Backend (Java / Spring Boot):

AdminController/AdminUserService: thống kê, CRUD user, đổi Role, khoá/mở

CounselorController/TemplateService: CRUD CareerRole/Skill/SkillTreeTemplate/SkillNode/LearningResource

QUAN TRỌNG: seed dữ liệu template mẫu NGAY TUẦN 1 để P2/P4 có cái dùng

Dữ liệu & phụ thuộc:

Sở hữu Entity: CareerRole, Skill, SkillTreeTemplate, SkillNode, LearningResource

Cung cấp: SkillTreeTemplate cho P2 (chọn role) & P4 (vẽ tree, tính gap)

Định nghĩa Hoàn thành (DoD):

Seed template sẵn tuần 1

Admin khoá/phân quyền user

Counselor thêm/sửa/xoá node + gắn ≥2 link mỗi node

Class diagram của gói:

# 5. Lộ trình triển khai

| Giai đoạn | Việc song song |
| --- | --- |
| Tuần 1 | P1 dựng Kernel + Auth (đường găng) · P7 giao SkillTreeTemplate entity+seed · P5 viết scraper (độc lập) |
| Tuần 2 | P1 xong → P2, P3, P4, P6 vào việc đồng loạt · P7 làm Template Editor |
| Tuần 3 | Tích hợp; Dashboard (P5) + Public (P6) build cuối; hoàn thiện PDF/biểu đồ; test & review |

Phụ lục: mã nguồn .puml của các sơ đồ nằm trong thư mục /diagrams (mở lại bằng PlantUML để chỉnh).